QuantourExploration

项目计划

V1.0 正式版

南京大学

Team No.666

# 更新历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **修改人员** | **日期** | **变更原因** | **版本号** |
| 邱昌政 | 2017-3-18 | 正式版 | V1.0 |
|  |  |  |  |

**项目开始时间：**

*2017.2.28*

1. **项目结束时间：**

*2017.3.18*

1. **项目详细计划：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 说明 |
| 项目启动文档 | 崔伯暘 | 2017.3.2 | 2017.3.3 |  |
| 需求规格  说明文档 | 崔伯暘  邱昌政  宋少威  王 宇 | 2017.3.3 | 2017.3.7 |  |
| 软件架构设计文档 | 崔伯暘  邱昌政  宋少威  王 宇 | 2016.3.7 | 2016.3.10 |  |
| 迭代一项目计划 | 崔伯暘  邱昌政  宋少威  王 宇 | 2016.3.9 | 2.16.3.9 |  |
| 测试文档 | 宋少威 | 2016.3.12 | 2016.3.12 |  |
| 迭代一用户使用手册 | 崔伯暘  邱昌政  宋少威  王 宇 | 2016.3.11 | 2016.3.12 |  |
| 用户部署说明 | 崔伯暘 | 2016.3.15 | 2016.3.17 |  |